Coordination L4 ↔ L4.5 — deux chantiers en parallèle, un seul staging

## ⚡ RÉGIME 2 — en vigueur depuis le 11/08 au soir (décision Enguerran)

>

La contre-recette L4 est GELÉE : Enguerran attend que les écrans revus en L4.5

soient aussi sur staging pour lancer UNE contre-recette globale L4+L4.5 (cahiers

Word + classeur Excel multi-testeurs). Conséquences immédiates :

>

1. L4.5 merge development et déploie staging LIBREMENT — la règle n° 1

ci-dessous et sa restriction de merge du 11/08 sont suspendues.

2. Tous les verrous de fichiers tombent (DataTable, SCSS, Dashboardapprenants) :

#180, FRONT#78 et FRONT#77 sont débloqués. La discipline demeure : merge train,

baselines par branche, hash du bundle vérifié à chaque déploiement, annonce des

déploiements dans la conversation.

3. Clôture reséquencée : contre-recette globale → correctifs → merge

development → main → **BACK#181 (branchement du serveur de prod sur notre git,

jalon L5)** → déploiement prod (checklist 13 points, MAIL_FROM compris).

Objectif : prod courant semaine prochaine ou la suivante.

>

Le texte ci-dessous décrit le régime 1 (historique) — il redeviendrait pertinent si

une recette partielle était relancée avant le déploiement L4.5.

Écrit le 10/08 au lancement du dev L4.5 en parallèle de la fin de L4 (recette en

cours). À lire par TOUTE session qui travaille sur L4.5 avant sa première branche.

Règle n° 1 — le staging appartient à la recette L4

staging.efektiv-academie-dev.com est l'environnement où Enguerran recette L4.

Tant que L4 n'est pas clos : seul le chantier L4 déploie sur staging.

Précision du 11/08 (analyse croisée des deux chantiers) — « merger development

est permis » était trop large. Le déploiement staging fait un git pull de

development : tout merge L4.5 dans development devient donc **déployable par

accident** au premier correctif L4 (les contre-recettes multi-utilisateurs vont en

produire). Règle affinée :

• Peut merger development : la dette de tests uniquement (#32, #97, #127) —

inoffensive si elle part en staging, et elle assainit la baseline de tout le monde.

• Reste en branche (rebasée) jusqu'à clôture L4 : toute FEATURE (#243, #255,

#164, FRONT#83, FRONT#84, …). Si l'attente devient coûteuse, ouvrir une branche

d'intégration l45 et y merger — jamais development.

• Pendant une fenêtre de contre-recette annoncée : gel total des merges

development, dette de tests comprise.

Règle n° 2 — ordre de merge sur les fichiers chauds

Fichiers

Qui les tient

L4.5 attend quoi

`App.jsx`, `Login.jsx`, `AuthRedirect`, les 4 hubs legacy (CreateCourse, SubManagerCourse, DirectorUsers, GeneralManagerUsers)

**L4** — FRONT#75 volet 2 les supprime/nettoie

le merge de #75 volet 2 avant tout front L4.5

`DataTable*`, `useColumnPreferences`, `ColumnPreferencesMenu`

L4 (correctifs de recette possibles)

clôture L4 avant la généralisation #180 (phase 3)

SCSS des écrans (palette crème/rose/marine)

L4 vient de les peindre

la centralisation `_tokens.scss` se fait APRÈS clôture L4

`Dashboardapprenants` / `Enrolment`

L4 — deux décisions d'Enguerran en attente (onglet « Inviter » pour l'admin ; place de « Demandes »)

ne pas y toucher

Règle n° 3 — baseline de tests : mesurer, jamais figer

L4.5 éteint les rouges (#97, #127, FRONT#32) pendant que L4 ajoute des tests : la

baseline bouge dans les deux sens. Chaque branche mesure sa propre baseline

avant/après (vitest run ×2, artisan test) — aucun fichier de baseline partagé.

Règle n° 3 bis — UN CLONE LOCAL PAR SESSION (décision du 11/08)

Incident évité de justesse : les deux chantiers travaillaient dans **le même clone

local**. Une session a trouvé, en cherchant un fichier, trois maquettes non commitées

de l'autre (l46-*.html) sur une branche en cours — un simple git checkout les

aurait écrasées. Le doc couvrait les merges, pas le disque.

Règle : chaque session de travail parallèle utilise son propre clone.

Emplacements convenus :

Chantier

Clone

L4 / clôture / prod

`~/Projects/numedia/dev-agency/EFEKTIVACADEMIE-{BACK,FRONT}`

L4.5 / L4.6 (session parallèle)

`~/Projects/numedia/dev-agency/l45/EFEKTIVACADEMIE-{BACK,FRONT}`

Migration d'une session déjà en cours : commiter et pousser sa branche AVANT de

basculer de clone — le travail non commité ne suit pas.

À défaut de clone séparé (dépannage) : ne jamais changer de branche sans un

git status préalable, et commiter avant de rendre la main.

Règle n° 4 — un merge train à la fois par dépôt

scripts/merge_train.sh reste le seul chemin de merge. Deux sessions ne lancent

pas deux trains en même temps sur le même dépôt ; toujours git pull sur

development immédiatement avant de créer une branche.

Préalables produit avant de coder en L4.5

• Maquettes HTML apprentissage À VALIDER par Enguerran (html/apprentissage-mes-formations.html,

html/apprentissage-catalogue-interne.html) — les décisions (option 2, gamification

en en-tête) sont actées, les maquettes elles-mêmes pas encore. Process du 11/08 :

pas de dev d'écran sans maquette validée.

• FRONT#77/#78/#83/#84 + BACK#255 portent les CA détaillés ; l'issue produit fait foi.

Outillage commun (rappels)

• Déploiement : docs/roadmap/12_PROCEDURE_DEPLOIEMENT.md — checklist 13 points,

dont hash du bundle (13) et e-mail réel en boîte Gmail (12).

• Comptes de recette staging : procédure tinker dans le même document.

• Docs pour humains : .md source + .docx via scripts/doc_word.sh.

• Suivi croisé : scripts/audit_sprints.py tourne à chaque merge train — une paire

back/front dans des jalons différents est un écart à corriger sur-le-champ.