Cahier de recette utilisateur — Lot L0 « Déblocage »

Périmètre livré : PR #11

(sécurité P0, mergée) + PR #95

(environnement reproductible + correctifs de compteurs).

Environnement : staging (development déployé). Testeur : Enguerran (ou délégué).

Convention : cocher ☐ → ✅ si conforme, ❌ sinon, et noter le constat en dessous du scénario.

Comptes de test

Rôle

Compte

Remarque

Apprenant A

`learner@mail.com` / `password`

inscrit à au moins 1 cours avec quiz

Apprenant B

second compte apprenant

inscrit à un cours différent, avec certificat obtenu

Manager M1 / M2

deux managers avec des périmètres distincts

pour la recette des compteurs

Admin

`admin@mail.com` / `password`

Sur staging, remplacer par les comptes de démonstration équivalents. Ne JAMAIS dérouler

ce cahier en production.

---

S1 · Seuil de réussite des quiz (EA-065 partie 1, issue #10)

Avant correctif : un quiz était validé même à 0 %.

• ☐ S1.1 Apprenant A ouvre un quiz dont le seuil est 80 %. Répondre volontairement faux

(score < 80 %). → La validation est refusée, le message indique le score obtenu,

le seuil à atteindre et la possibilité de refaire le quiz. Le quiz n'apparaît PAS validé.

• ☐ S1.2 Refaire le quiz avec un score ≥ seuil. → Le quiz est validé normalement.

• ☐ S1.3 Échouer le dernier quiz d'un cours dont tout le reste est terminé. → **Aucun

certificat n'est généré** tant que le quiz n'est pas réussi.

• ☐ S1.4 (Admin) Modifier le seuil d'un quiz (ex. 50 %) puis re-tester S1.1 avec un score

entre 50 et 80 %. → La nouvelle valeur fait foi.

S2 · Certificats — étanchéité entre apprenants (EA-002, issue #9)

Avant correctif : n'importe quel apprenant pouvait télécharger les certificats de tous.

• ☐ S2.1 Apprenant A télécharge son propre certificat depuis son espace. → OK.

• ☐ S2.2 Apprenant A rejoue l'URL de téléchargement en remplaçant l'identifiant par celui

d'un certificat de l'apprenant B (énumération d'ids). → 404 systématique, jamais le

fichier d'un autre.

• ☐ S2.3 Identifiant inexistant (ex. 999999). → 404 propre (pas d'erreur 500).

• ☐ S2.4 (Manager) Téléchargement groupé des certificats sans sélectionner de cours. →

Le ZIP contient uniquement les certificats du périmètre du manager (issus de la base),

pas de fichiers orphelins du disque.

S3 · Escalade de privilèges (PR #11, 3ᵉ volet)

• ☐ S3.1 Apprenant A tente de modifier son profil en injectant un champ de rôle/statut

protégé dans la requête (rejouer la requête de mise à jour de profil avec role/champs

admin ajoutés). → Les champs protégés sont ignorés ou refusés ; le rôle ne change pas.

• ☐ S3.2 Vérifier après coup (Admin > utilisateurs) que le rôle de l'apprenant est inchangé.

S4 · Compteurs et reporting managérial (EA-009, issue #18)

Jeu de données requis : 2 managers M1/M2 avec des cours et apprenants distincts.

• ☐ S4.1 M1 consulte les statistiques d'un de SES cours. → Chiffres cohérents avec son

périmètre uniquement (M2 ne voit pas les mêmes).

• ☐ S4.2 Comparer le « taux de complétion » affiché avec la réalité (un apprenant ayant

terminé 2 fois le même cours ne compte qu'une fois — plus de double comptage).

• ☐ S4.3 Graphique mensuel (« month-wise ») de M1 ≠ celui de M2 : chacun est filtré sur

son périmètre.

• ☐ S4.4 Se connecter avec un compte sub_manager puis manager_general. → Les tuiles

du tableau de bord latéral correspondent au bon rôle (avant correctif, elles recevaient le

payload « director »).

S5 · Pagination paramétrable (EA-014, issue #23)

• ☐ S5.1 (Admin) Liste des utilisateurs avec per_page=50. → 50 lignes par page.

• ☐ S5.2 per_page=5000 ou valeur absurde. → Borné (la liste retombe sur une borne max

raisonnable, pas de time-out).

• ☐ S5.3 Sans paramètre. → Comportement par défaut inchangé (20).

S6 · Quiz autonomes — notification (EA-083, issue #24)

• ☐ S6.1 Publier un quiz autonome rattaché à un cours. → Seuls les inscrits du cours

reçoivent la notification (vérifier qu'un apprenant non inscrit ne reçoit rien).

• ☐ S6.2 La publication répond immédiatement (envoi en file d'attente, pas de time-out).

• ☐ S6.3 Re-publier / re-sauvegarder le même quiz. → Aucun second envoi (déclenchement

unique).

S7 · Complétion — garde-fous (EA-015, issue #25)

• ☐ S7.1 Terminer un cours normalement. → Une seule ligne de complétion, un seul

certificat (pas de doublon même en rejouant l'action).

• ☐ S7.2 (Admin) Créer un cours vide (0 leçon, 0 quiz) et y inscrire l'apprenant A. →

Aucun certificat n'est généré automatiquement.

---

Hors recette utilisateur (vérifié côté dev)

• Environnement local reproductible : migrate:fresh --seed passe (documenté dans

09_ENVIRONNEMENT_LOCAL.md).

• Issue #97 (5 tests cta_url en échec) : dette de tests, pas d'effet utilisateur.

Synthèse

✅

❌

Commentaire

S1 Seuil quiz

S2 IDOR certificats

S3 Escalade privilèges

S4 Compteurs

S5 Pagination

S6 Quiz autonomes

S7 Garde-fous complétion

---

Résultats — recette LOCALE du 07/08/2026 (intégration L0+L1+L2, base de démo)

Déroulée par Claude sur l'environnement local (API + base), en préfiguration de la

recette staging. À rejouer sur staging pour valider officiellement.

Synthèse

Résultat

Constat

S1 Seuil quiz

✅ 4/4

Refus 422 sous le seuil avec score + seuil + invitation à refaire ; validation ≥ seuil ; le seuil modifié (manager) fait foi. ⚠ **Message en anglais** (« Score of 0%… ») → à franciser.

S2 IDOR certificats

✅ 4/4

200 sur son certificat, **404** sur celui d'autrui et sur id inconnu (plus de 500) ; ZIP manager construit depuis la base (contenu exact).

S3 Escalade privilèges

✅

Manager → création d'un compte admin refusée (403 « not allowed to assign this role »), aucun compte créé.

S4 Compteurs

✅

Périmètre = **apprenants assignés (`parent_id`)**, restreint pour sub_manager/manager_general (1 apprenant → 1/1/1 vs global 3) ; graphique mensuel et taux cohérents ; payload sidebar conforme au rôle (bug `break` corrigé). ⚠ Un « manager » simple voit le global — modèle du correctif #95, à confirmer comme modèle cible avant le cockpit L4.

S5 Pagination

✅

Défaut 20 ; `per_page=50` respecté ; 5000 → plafonné à 100 ; valeur invalide → plancher 5.

S6 Quiz autonomes

✅ (partiel)

`standalone_notified_at` en place ; ciblage limité aux inscrits couvert par test automatisé vert. **Envoi réel en file à revalider sur staging** (vraies boîtes mail).

S7 Garde-fous complétion

✅

Doublon `completed_courses` bloqué par contrainte unique (erreur 1062 constatée) ; cours vide sans certificat + génération sur cours avec contenu : tests verts.

Notes de fixture locale : 7 questions du seed n'avaient aucune option (complétées pour

rendre les quiz jouables) ; les questions mcq_multiple attendent attempted_option.ids

(tableau) — à garder en tête pour la recette staging.