Cahier de recette utilisateur — Lot L1 « Socle tracking »

Périmètre livré : PR #98

(EA-010 connexions) · #99

(EA-011 ouvertures de supports) · #101

(EA-012 durées et positions, empilée sur #99) ·

#100 (EA-013 tentatives de quiz).

Reste à livrer dans L1 (hors recette) : EA-004/005 (téléchargements authentifiés),

EA-006 (restrictions upload), EA-016 (exposition API), EA-017 (RGPD).

Nature du lot : le tracking est un socle invisible à l'écran tant qu'EA-016 (exposition)

et le cockpit (L4) ne sont pas livrés. La recette se fait donc côté données : les scénarios

« technique » se vérifient en base staging ou via l'API, avec l'aide du dev si besoin.

Convention : ☐ → ✅ / ❌ + constat.

Préparation

• Compte apprenant learner@mail.com (ou équivalent staging), inscrit à un cours avec

vidéo + PDF + quiz.

• Accès lecture à la base staging (ou un dev qui exécute les requêtes de contrôle).

---

S1 · Journal des connexions (EA-010, issue #19)

• ☐ S1.1 Se connecter avec l'apprenant. → Une ligne apparaît dans login_events

(user_id, logged_at, IP tronquée — jamais l'IP complète, user_agent).

• ☐ S1.2 users.last_login_at de ce compte est mis à jour à l'instant de la connexion.

• ☐ S1.3 Se déconnecter puis se reconnecter. → Une nouvelle ligne (l'historique ne

dépend pas des tokens supprimés au logout).

• ☐ S1.4 Vérifier qu'aucun écran n'expose encore ces données (l'exposition = EA-016).

S2 · Ouvertures de supports (EA-011, issue #20)

• ☐ S2.1 Ouvrir un support (vidéo). → Une ligne lesson_views avec user_id,

lesson_id, course_id (dénormalisé), viewed_at.

• ☐ S2.2 Anti-bruit : fermer puis rouvrir le même support 3 fois en moins de 30 s.

→ Une seule ligne au total (les rafales sont ignorées).

• ☐ S2.3 Rouvrir le même support après plus de 30 s. → Une deuxième ligne (les

consultations réellement distinctes sont bien historisées — insertion, pas d'écrasement).

• ☐ S2.4 (Dev) La fenêtre anti-bruit est configurable (pas une constante en dur).

S3 · Durée de consultation et reprise (EA-012, issue #21)

• ☐ S3.1 Regarder une vidéo ~2 minutes puis quitter la page. → La ligne lesson_views

correspondante porte une duration_seconds cohérente (~120 s, best effort).

• ☐ S3.2 Scénario piège (dédoublonnage ↔ durée) : rouvrir 3 fois en 10 s, regarder,

fermer. → 1 seule ligne, 1 durée cohérente — ni ligne orpheline, ni durée écrasée.

• ☐ S3.3 Deux consultations espacées avec des durées différentes. → 2 lignes, 2 durées

distinctes.

• ☐ S3.4 Quitter une vidéo à mi-lecture : la position de lecture est persistée par

user×support (media_progress) — c'est le socle de la reprise à la seconde (EA-035, L3 :

la reprise à l'écran n'est PAS attendue dans cette recette).

S4 · Historisation des tentatives de quiz (EA-013, issue #22)

Avant correctif : refaire un quiz effaçait toute trace de la tentative précédente.

• ☐ S4.1 Passer un quiz (1re fois, ex. 60 %). → Une tentative n°1 est historisée

(quiz_attempts : score, date) avec le détail des réponses.

• ☐ S4.2 Refaire le quiz (ex. 90 %). → Tentative n°2 ajoutée ; la n°1 est **toujours

là** avec son détail.

• ☐ S4.3 L'écran actuel de résultat (dernière tentative) affiche bien la n°2 —

comportement visible inchangé (quiz_scores = dernière tentative).

• ☐ S4.4 (Données migrées) Pour un apprenant qui avait passé des quiz AVANT le

déploiement : ses scores existants apparaissent comme tentative n°1.

---

Synthèse

✅

❌

Commentaire

S1 Connexions

S2 Ouvertures supports

S3 Durées / reprise

S4 Tentatives quiz

---

Résultats — recette du 08/08/2026 (branche d'intégration L0+L1+L2)

Déroulée sur l'intégration complète (back + base efektiv_verif reconstruite, front branché

dessus). Périmètre élargi par rapport à la rédaction initiale : EA-004/005/006/016/017 ont

été livrées entre-temps et sont donc recettées ici.

Scénario

Résultat

Constat

S1 Connexions

✅ 4/4

Connexion réelle (mot de passe + OTP) → ligne `login_events` avec **IP tronquée** (`127.0.0.0`) et user-agent ; `last_login_at` mis à jour ; 2ᵉ connexion = 2ᵉ ligne (indépendante des jetons).

S2 Ouvertures de supports

✅ 4/4

1 ouverture = 1 ligne (`course_id` dénormalisé) ; **rafale de 3 en < 30 s = 1 seule ligne** ; consultation espacée = 2ᵉ ligne ; fenêtre **configurable** (`TRACKING_VIEW_DEBOUNCE_SECONDS`, défaut 30).

S3 Durées / reprise

✅ 4/4

**Piège dédoublonnage↔durée résolu** : la rafale renvoie le MÊME `view_id` et la durée (120 s) se rattache à la ligne conservée — ni orpheline, ni écrasement. Position de lecture persistée (`media_progress`, 45 s).

S4 Tentatives de quiz

⚠️ **partiel**

Tentative 1 (0 %) puis tentative 2 (100 %) : **les deux sont historisées** avec score et date, `quiz_scores` reflète bien la dernière. **MAIS deux CA non tenus** — voir ci-dessous.

EA-004 Téléchargement authentifié

✅

Route protégée (`Unauthenticated` sans jeton) ; table `resource_downloads` en place.

EA-006 Restrictions upload

✅

Validation `mimetypes` (type réel, pas l'extension) + message dédié.

EA-016 Exposition API

✅

`/api/tracking/learner/{id}` renvoie `login_count`, `distinct_active_days`, `usage_profile`, temps total, vues, téléchargements, tentatives.

EA-017 RGPD

✅

`TRACKING_RETENTION_MONTHS` (défaut 24) + commande `tracking:purge` avec **essai à blanc** fonctionnel.

⚠️ Écarts au CA d'EA-013 (issue #22) — à traiter, non bloquants

1. Pas de détail des réponses par tentative : quiz_attempts stocke l'agrégat (score,

correct_count, question_count) ; le détail des réponses ne vit que dans quiz_scores, qui est

écrasé à chaque nouvelle tentative. Le CA demandait « + détail des réponses par tentative ».

Conséquence : impossible de revoir les réponses données à la tentative 1 après une 2ᵉ. Bloquera

l'analyse des items (V2) et la remédiation.

2. Pas de reprise des quiz_scores existants comme tentative n°1 : aucune migration de

rattrapage ; l'historique des apprenants déjà passés par un quiz démarre à vide.

Note (hors périmètre L1)

Sans en-tête Accept: application/json, toute route protégée répond 500 au lieu de 401

(Laravel tente une redirection vers une route login inexistante). Comportement **global et

pré-existant**, vérifié sur trois routes dont deux antérieures à L1 — à traiter séparément.

---

Résultats — recette sur STAGING déployé (08/08/2026)

Environnement : staging.efektiv-academie-dev.com + api-staging…, données réelles

(43 cours, 414 supports, 127 inscriptions). Compte de recette dédié recette-l1l2@yopmail.com

(créé pour l'occasion, aucune donnée réelle modifiée).

L1 — socle tracking

Scénario

Résultat

Constat sur données réelles

S1 Connexions

✅

Connexion réelle → ligne `login_events` avec **IP réellement tronquée** (`82.127.76.0`, anonymisation RGPD effective) ; `last_login_at` à jour.

S2 Ouvertures

✅

1 ouverture = 1 ligne ; rafale de 3 → **1 seule ligne**, `view_id` stable.

S3 Durées / reprise

✅

Durée (95 s) rattachée à la ligne conservée ; position de lecture (40 s) persistée.

S4 Tentatives quiz

✅ (aux 2 écarts CA près)

Tentative 1 à 0 %, tentative 2 à 100 %, **les deux conservées**. Les 2 écarts de CA restent ouverts (issue #22).

EA-016 Exposition

✅

`/tracking/learner/142` renvoie connexions, jours actifs, profil d'usage, temps total (95 s), vues, tentatives.

EA-017 RGPD

✅

`tracking:purge --dry-run` opérationnel sur le serveur.

Le détail L2 et le verdict figurent dans RECETTE_L2.md.