Cahier de recette — Lot L3 « Médias & listes »

Périmètre livré —

Back : PR #170 (EA-020 contrat de listes) ·

#171 (EA-022 export XLSX) ·

#172 (EA-021 préférences) ·

#173 (EA-035 positions de lecture) ·

#174 (EA-036 documents par support) ·

#187 (correctif CORS).

Front : PR #29 (EA-019 DataTable) ·

#30 (EA-023 export) ·

#31 (EA-021 colonnes) ·

#33 (EA-034 lecteur) ·

#34 (EA-035 reprise) ·

#35 (EA-040 complétion) ·

#36 (EA-037 téléchargement) ·

#37 (EA-026 retour).

Déroulée le 09/08/2026 sur staging.efektiv-academie-dev.com, par Claude sous session réelle

d'Enguerran (chaque profil ouvert par lui, aucun mot de passe manipulé), profil par profil.

Résultat global : conforme. Les onze critères fonctionnels sont validés. Cinq écarts trouvés,

dont un corrigé le jour même ; aucun n'est bloquant pour la mise en recette.

---

S1 · Listes — contrat, tri, filtres (EA-020 #30, EA-019 #29)

• ✅ S1.1 Tri d'une colonne en trois temps : croissant → décroissant → retour au tri par

défaut. Vérifié sur « Nom d'utilisateur », écran Admin › Utilisateurs.

• ✅ S1.2 Facettes Rôle et Statut cumulables : « Formateur » + « Actif » → 5 lignes,

toutes conformes.

• ✅ S1.3 Un tri non déclaré au schéma est ignoré (sort[]=password → tri par défaut),

vérifié par l'API.

• ✅ S1.4 per_page borné : une demande de 5 000 lignes est ramenée à 100.

• ✅ S1.5 La recherche ne relâche pas le périmètre du rôle (testé sur le périmètre manager).

S2 · Préférences de colonnes (EA-021 #31 / back #172)

• ✅ S2.1 Menu « Colonnes » : poignées de glissement, cases à cocher, colonne **Action

verrouillée** (non décochable), bouton Réinitialiser.

• ✅ S2.2 Masquer « E-mail » → la colonne disparaît immédiatement de la table.

• ✅ S2.3 Persistance serveur : après rechargement complet de la page, la colonne reste

masquée. C'est le critère central — ce n'est pas du localStorage.

• ✅ S2.4 « Réinitialiser » → la colonne revient, et l'état est persisté lui aussi.

• ✅ S2.5 Cloisonnement : les préférences d'un utilisateur ne sont pas visibles d'un autre

(vérifié par l'API, deux comptes).

S3 · Export XLSX (EA-022 #171, EA-023 #36)

• ✅ S3.1 Le fichier reflète la vue courante : export avec « Formateur + Actif » actifs →

exactement les 5 lignes affichées.

• ✅ S3.2 Fichier XLSX réellement valide, ouvert et inspecté : en-têtes FR

(Prénom, Nom, Email, Rôle, Statut, Manager de rattachement, Créé le), ligne d'en-tête en gras.

• ✅ S3.3 Le « Manager de rattachement » est résolu (nom complet, pas un identifiant).

• ✅ S3.4 Le fichier n'est pas paginé (25 lignes exportées avec per_page à 20).

• ❌ S3.5 → ✅ corrigé le jour même : le fichier arrivait sous le nom utilisateurs.xlsx

au lieu de utilisateurs-2026-08-09.xlsx. Cause : Content-Disposition non exposé en CORS,

donc invisible au JavaScript. Corrigé par #187,

déployé et revérifié. Invisible en testant l'API seule : curl ignore le CORS.

• ⚠️ S3.6 Le rôle est exporté en slug technique (teacher) quand l'écran affiche

« Formateur ». Écart assumé jusqu'à EA-043 (#53), qui doit produire un référentiel unique.

S4 · Lecteur unifié et tracking (EA-034 #33, EA-035 #34, EA-040 #35)

• ✅ S4.1 Le lecteur YouTube démarre depuis la liste des leçons, sur la page apprenant et

sur la page admin — même composant, deux écrans.

• ✅ S4.2 Le tracking se remplit enfin depuis l'interface : lesson_views (leçon 485,

12:53:42) et media_progress (0 s / 600 s). La durée totale correspond exactement à la vidéo

(10:00), ce qui prouve que onReady remonte bien la durée du lecteur.

• ✅ S4.3 Reprise à la seconde — validée par Enguerran.

⚠️ À retenir pour toute lecture d'indicateur : avant L3, le front n'appelait aucune route

de tracking. lesson_views et media_progress ne recevaient rien de l'interface. L'historique

de mesure démarre donc à la mise en production de L3 — c'est ce qui justifie la mention

« données disponibles depuis [date] » du cockpit (#61).

S5 · Documents par support (EA-036 #174, EA-037 #36)

• ✅ S5.1 Un document rattaché à un support précis n'apparaît que sur ce support.

• ✅ S5.2 Le bouton de téléchargement est présent uniquement sur le support porteur d'un

document, absent partout ailleurs.

• ✅ S5.3 Le téléchargement passe par la route authentifiée (200, application/pdf),

donc journalisé.

• ⚠️ S5.4 Au premier rendu, le bouton s'affiche une fraction de seconde comme une **pastille

blanche vide** (icône non encore peinte) avant d'afficher son icône. Cosmétique, à reprendre au

passage sur le design.

S6 · Navigation retour (EA-026 #37)

• ✅ S6.1 Le retour est un vrai <button> nommé, donc atteignable au clavier.

• ⚠️ S6.2 L'accès direct par URL à une page cours (/courses/<slug>) affiche une page vide :

le slug est résolu depuis le localStorage, alimenté en naviguant depuis une liste.

Limite connue et tracée — issue #48 (EA-038, résolution des slugs côté API), reportée en V2.

Ce n'est pas une régression de L3.

---

S7 · Cloisonnement par rôle — déroulé sur les six profils

Protocole appliqué à chacun : périmètre de la liste, périmètre de l'export, cohérence des

compteurs du tableau de bord.

Profil

Rattachés

Liste

Export

Compteurs

Écran de liste

**Admin**

—

✅ 96

✅

✅

✅ complet (écran pilote)

**Manager** (`manager`)

2 (test)

✅ 2

✅ 2

❌ **96 / 85**

⚠️ sans facettes ni export

**Manager général**

1

✅ 1

✅ 1

✅ 1 / 1

❌ absent

**Manager d'équipe** (`sub_manager`)

4

✅ 4

✅ 4

✅ 4 / 1

❌ absent

**Directeur**

1

✅ 1

✅ 1

✅ 1 / 1

❌ absent

**Formateur**

0

— 404

— 404

✅ compteurs propres

❌ aucun (ni route, ni écran)

**Apprenant**

—

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Le cloisonnement des listes et des exports est correct sur tous les rôles. Aucune fuite de

données constatée : un formateur reçoit 403 sur les routes des autres rôles, 404 sur les siennes

inexistantes.

Écarts relevés au passage

• ❌ Compteurs hors périmètre pour le seul rôle manager → #188.

Cause : DashBoardController énumère sub_manager || director || manager_general à **quatre

endroits** et oublie manager. Correctif proposé : une méthode « ce rôle a-t-il un périmètre

hiérarchique ? » plutôt que quatre énumérations — sinon le futur manager_rh sera oublié pareil.

• ⚠️ Trois rôles managériaux sur quatre n'ont aucun écran de liste (manager général, manager

d'équipe, directeur). Les routes existent et fonctionnent, rien ne les expose. C'est ce

qu'apportent EA-049/EA-052/EA-053 en L4.

• ⚠️ Un manager ne peut pas exporter depuis l'interface : la route répond, le bouton n'existe

que sur l'écran admin. Renforce #180

(généralisation de la DataTable).

• ⚠️ Le formateur n'a ni liste ni export, alors que la matrice F11 lui accorde ses formations

et ses résultats pédagogiques. Ce n'est pas une faille — rien ne fuit — mais un manque

fonctionnel, couvert par EA-054 (#64), aujourd'hui en V2.

• ⚠️ Onglets Pilotage non conformes : « Mes cours », « Historique » et « Mes favoris »

apparaissent encore côté Pilotage. Couvert par EA-056 (#68) en L4.

Le rôle manager — vérifié en production

Le front affiche manager sous le libellé « Manager RH » et sub_manager sous « Manager ».

En production : 6 comptes manager, 16 comptes sub_manager.

Conséquence pour EA-043 (#53) : rétrograder manager reviendrait à rétrograder les six personnes

que l'interface appelle aujourd'hui « Manager RH ». Le détail et les décisions attendues sont dans

le CA de #53.

---

Suites décidées

Écart

Traitement

Nom de fichier d'export (CORS)

✅ corrigé et déployé le 09/08

Compteurs hors périmètre (#188)

entre L4 et L5, **avec #18 et #163** — même cause racine

Écrans de liste manquants

L4 (EA-049, EA-052, EA-053)

Export depuis les écrans managers (#180)

entre L4 et L5

Onglets Pilotage (#68)

L4

Deeplink par slug (#48)

V2

Liste formateur (#64)

V2