Cahier de recette — Lot L3 « Médias & listes »
Périmètre livré —
Back : PR #170 (EA-020 contrat de listes) ·
#171 (EA-022 export XLSX) ·
#172 (EA-021 préférences) ·
#173 (EA-035 positions de lecture) ·
#174 (EA-036 documents par support) ·
#187 (correctif CORS).
Front : PR #29 (EA-019 DataTable) ·
#30 (EA-023 export) ·
#31 (EA-021 colonnes) ·
#33 (EA-034 lecteur) ·
#34 (EA-035 reprise) ·
#35 (EA-040 complétion) ·
#36 (EA-037 téléchargement) ·
#37 (EA-026 retour).
Déroulée le 09/08/2026 sur staging.efektiv-academie-dev.com, par Claude sous session réelle
d'Enguerran (chaque profil ouvert par lui, aucun mot de passe manipulé), profil par profil.
Résultat global : conforme. Les onze critères fonctionnels sont validés. Cinq écarts trouvés,
dont un corrigé le jour même ; aucun n'est bloquant pour la mise en recette.
---
S1 · Listes — contrat, tri, filtres (EA-020 #30, EA-019 #29)
• ✅ S1.1 Tri d'une colonne en trois temps : croissant → décroissant → retour au tri par
défaut. Vérifié sur « Nom d'utilisateur », écran Admin › Utilisateurs.
• ✅ S1.2 Facettes Rôle et Statut cumulables : « Formateur » + « Actif » → 5 lignes,
toutes conformes.
• ✅ S1.3 Un tri non déclaré au schéma est ignoré (sort[]=password → tri par défaut),
vérifié par l'API.
• ✅ S1.4 per_page borné : une demande de 5 000 lignes est ramenée à 100.
• ✅ S1.5 La recherche ne relâche pas le périmètre du rôle (testé sur le périmètre manager).
S2 · Préférences de colonnes (EA-021 #31 / back #172)
• ✅ S2.1 Menu « Colonnes » : poignées de glissement, cases à cocher, colonne **Action
verrouillée** (non décochable), bouton Réinitialiser.
• ✅ S2.2 Masquer « E-mail » → la colonne disparaît immédiatement de la table.
• ✅ S2.3 Persistance serveur : après rechargement complet de la page, la colonne reste
masquée. C'est le critère central — ce n'est pas du localStorage.
• ✅ S2.4 « Réinitialiser » → la colonne revient, et l'état est persisté lui aussi.
• ✅ S2.5 Cloisonnement : les préférences d'un utilisateur ne sont pas visibles d'un autre
(vérifié par l'API, deux comptes).
S3 · Export XLSX (EA-022 #171, EA-023 #36)
• ✅ S3.1 Le fichier reflète la vue courante : export avec « Formateur + Actif » actifs →
exactement les 5 lignes affichées.
• ✅ S3.2 Fichier XLSX réellement valide, ouvert et inspecté : en-têtes FR
(Prénom, Nom, Email, Rôle, Statut, Manager de rattachement, Créé le), ligne d'en-tête en gras.
• ✅ S3.3 Le « Manager de rattachement » est résolu (nom complet, pas un identifiant).
• ✅ S3.4 Le fichier n'est pas paginé (25 lignes exportées avec per_page à 20).
• ❌ S3.5 → ✅ corrigé le jour même : le fichier arrivait sous le nom utilisateurs.xlsx
au lieu de utilisateurs-2026-08-09.xlsx. Cause : Content-Disposition non exposé en CORS,
donc invisible au JavaScript. Corrigé par #187,
déployé et revérifié. Invisible en testant l'API seule : curl ignore le CORS.
• ⚠️ S3.6 Le rôle est exporté en slug technique (teacher) quand l'écran affiche
« Formateur ». Écart assumé jusqu'à EA-043 (#53), qui doit produire un référentiel unique.
S4 · Lecteur unifié et tracking (EA-034 #33, EA-035 #34, EA-040 #35)
• ✅ S4.1 Le lecteur YouTube démarre depuis la liste des leçons, sur la page apprenant et
sur la page admin — même composant, deux écrans.
• ✅ S4.2 Le tracking se remplit enfin depuis l'interface : lesson_views (leçon 485,
12:53:42) et media_progress (0 s / 600 s). La durée totale correspond exactement à la vidéo
(10:00), ce qui prouve que onReady remonte bien la durée du lecteur.
• ✅ S4.3 Reprise à la seconde — validée par Enguerran.
⚠️ À retenir pour toute lecture d'indicateur : avant L3, le front n'appelait aucune route
de tracking. lesson_views et media_progress ne recevaient rien de l'interface. L'historique
de mesure démarre donc à la mise en production de L3 — c'est ce qui justifie la mention
« données disponibles depuis [date] » du cockpit (#61).
S5 · Documents par support (EA-036 #174, EA-037 #36)
• ✅ S5.1 Un document rattaché à un support précis n'apparaît que sur ce support.
• ✅ S5.2 Le bouton de téléchargement est présent uniquement sur le support porteur d'un
document, absent partout ailleurs.
• ✅ S5.3 Le téléchargement passe par la route authentifiée (200, application/pdf),
donc journalisé.
• ⚠️ S5.4 Au premier rendu, le bouton s'affiche une fraction de seconde comme une **pastille
blanche vide** (icône non encore peinte) avant d'afficher son icône. Cosmétique, à reprendre au
passage sur le design.
S6 · Navigation retour (EA-026 #37)
• ✅ S6.1 Le retour est un vrai <button> nommé, donc atteignable au clavier.
• ⚠️ S6.2 L'accès direct par URL à une page cours (/courses/<slug>) affiche une page vide :
le slug est résolu depuis le localStorage, alimenté en naviguant depuis une liste.
Limite connue et tracée — issue #48 (EA-038, résolution des slugs côté API), reportée en V2.
Ce n'est pas une régression de L3.
---
S7 · Cloisonnement par rôle — déroulé sur les six profils
Protocole appliqué à chacun : périmètre de la liste, périmètre de l'export, cohérence des
compteurs du tableau de bord.
Profil
Rattachés
Liste
Export
Compteurs
Écran de liste
**Admin**
—
✅ 96
✅
✅
✅ complet (écran pilote)
**Manager** (`manager`)
2 (test)
✅ 2
✅ 2
❌ **96 / 85**
⚠️ sans facettes ni export
**Manager général**
1
✅ 1
✅ 1
✅ 1 / 1
❌ absent
**Manager d'équipe** (`sub_manager`)
4
✅ 4
✅ 4
✅ 4 / 1
❌ absent
**Directeur**
1
✅ 1
✅ 1
✅ 1 / 1
❌ absent
**Formateur**
0
— 404
— 404
✅ compteurs propres
❌ aucun (ni route, ni écran)
**Apprenant**
—
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
Le cloisonnement des listes et des exports est correct sur tous les rôles. Aucune fuite de
données constatée : un formateur reçoit 403 sur les routes des autres rôles, 404 sur les siennes
inexistantes.
Écarts relevés au passage
• ❌ Compteurs hors périmètre pour le seul rôle manager → #188.
Cause : DashBoardController énumère sub_manager || director || manager_general à **quatre
endroits** et oublie manager. Correctif proposé : une méthode « ce rôle a-t-il un périmètre
hiérarchique ? » plutôt que quatre énumérations — sinon le futur manager_rh sera oublié pareil.
• ⚠️ Trois rôles managériaux sur quatre n'ont aucun écran de liste (manager général, manager
d'équipe, directeur). Les routes existent et fonctionnent, rien ne les expose. C'est ce
qu'apportent EA-049/EA-052/EA-053 en L4.
• ⚠️ Un manager ne peut pas exporter depuis l'interface : la route répond, le bouton n'existe
que sur l'écran admin. Renforce #180
(généralisation de la DataTable).
• ⚠️ Le formateur n'a ni liste ni export, alors que la matrice F11 lui accorde ses formations
et ses résultats pédagogiques. Ce n'est pas une faille — rien ne fuit — mais un manque
fonctionnel, couvert par EA-054 (#64), aujourd'hui en V2.
• ⚠️ Onglets Pilotage non conformes : « Mes cours », « Historique » et « Mes favoris »
apparaissent encore côté Pilotage. Couvert par EA-056 (#68) en L4.
Le rôle manager — vérifié en production
Le front affiche manager sous le libellé « Manager RH » et sub_manager sous « Manager ».
En production : 6 comptes manager, 16 comptes sub_manager.
Conséquence pour EA-043 (#53) : rétrograder manager reviendrait à rétrograder les six personnes
que l'interface appelle aujourd'hui « Manager RH ». Le détail et les décisions attendues sont dans
le CA de #53.
---
Suites décidées
Écart
Traitement
Nom de fichier d'export (CORS)
✅ corrigé et déployé le 09/08
Compteurs hors périmètre (#188)
entre L4 et L5, **avec #18 et #163** — même cause racine
Écrans de liste manquants
L4 (EA-049, EA-052, EA-053)
Export depuis les écrans managers (#180)
entre L4 et L5
Onglets Pilotage (#68)
L4
Deeplink par slug (#48)
V2
Liste formateur (#64)
V2
